**成本预算**

采用自下而上的估算方法得到的总成本是：11万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WBS项 | 成本（万元） | 成本（万元） | 总成本（万元） |
| 视频诊断 |  |  | 11 |
| 1.预约功能 |  | 2 |  |
| 1.1提交视频预约 | 1 |  |  |
| 1.2管理员确认 | 1 |  |  |
| 2.在线视频 |  | 5 |  |
| 2.1预约时间 | 1 |  |  |
| 2.2提出在线视频要求 | 1 |  |  |
| 2.3视频 | 3 |  |  |
| 3.病历存档 |  | 4 |  |
| 3.1诊断结束，开具病历 | 3 |  |  |
| 3.2用户登录个人中心查看 | 1 |  |  |

视频诊断的成本估算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天 | 任务 | 费用（万元） |
| 1 | 规划 | 1 |
| 2 | 需求 | 2 |
| 3 | 设计 | 4 |
| 4 | 开发 | 6 |
| 5 | 开发 | 9 |
| 6 | 测试 | 10 |
| 7 | 验收 | 11 |

视频诊断的成本预算

成本基线（万元）

成本基线